1. Идентификатор

TPKinopoisk1

2.Введение

Данный тест-план охватывает тестирование работы приложения Кинопоиск с целью выявления ошибок в системе до запуска обновления в работу, для минимизации затрат исправления ошибок.

3. Перечень тестов

Все тесты, которые содержаться в папке KinopoiskNew1

4. Функционал, подлежащий тестированию.

Проверка функционирования передачи изображения на экран, «Буду смотреть» и «Оценить».

5. Функционал, не подлежащий тестированию.

Не проверяем - вход в систему, поиск, работу кнопки «Поделиться».

6. Подход, использующийся для тестирования.

7. Критерии ОК/не ОК

В системе не должно быть ошибок высокого приоритета, не больше 3 среднего и не больше 5 низкого приоритета.

8. Критерии приостановления и требования к возобновлению работы

Приостановление:

- Есть ошибка высокого приоритета

- Есть больше 3 ошибок среднего приоритета

- Есть больше 5 ошибок низкого приоритета

Возобновление:

- Ошибки исправлены

9. Результаты тестирования

Не выявлены критические ошибки. Выявлена 1 ошибка среднего уровня. Выявлены 3 ошибки низкого уровня. Выполнено 20 тестов. 7 проваленных тестов. Весь функционал, подлежащий тестированию, проверен.

10. Задачи тестирования

Проверить функционал, подлежащий тестированию на соответствие критерию ОК.

11.Требуемое окружение

Телефон на системе Android 7.0 и более поздние версии. Bluetooth на телефоне. Ноутбук с Windows 10 и функцией Bluetooth. Стабильный интернет на обоих устройствах.

12. Ответственные лица

Ведущий тестировщик: Сидоров А.А.

Тестировщик: Максимов Р.А.

Тестировщик: Борисова Я.И.

Системный аналитик: Петрова И.И.

13. Вакансии и необходимое обучение

Необходимость в определенных вакансиях и необходимых обучениях отсутствует.

14. Расписание тестирования

Начало тестирования 07.10.2022. Конец тестирования 21.10.2022. Каждую пятницу недели совещание по результатам пройденных за неделю тестов.

15. Риски и непредвиденные расходы

Поломка устройств, необходимых для проведения тестов. Продление подписки ЯндекПлюс.

16. Согласование

Иванов С.О.